To fullføre 30% av Munin Alert-prosjektet, bør du fokusere på å etablere grunnstrukturen og implementere de mest kritiske kjernefunksjonene. Her er en konkret plan for de første 30%:

1. Prosjektoppsett og arkitektur (ca. 10%)
Sett opp Git-repo og prosjektstruktur for både backend (Node.js/Express) og frontend (React Native).
Definer datamodeller (bruker, gruppe, alarm, posisjon).
Velg og konfigurer database (MongoDB/Realm).
2. Brukerautentisering og sikkerhet (ca. 5%)
Implementer registrering og innlogging med sikker lagring av passord.
Sett opp ende-til-ende-kryptering for meldinger (bruk f.eks. Signal Protocol eller tilsvarende).
3. Sanntidssporing og alarmaktivering (ca. 10%)
Backend: Lag API-endepunkter for posisjonsoppdatering og alarmaktivering.
Frontend: Lag enkel skjerm for å vise posisjon og aktivere alarm (f.eks. knapp for alarm).
Implementer WebSocket-kommunikasjon for sanntidsoppdateringer.
4. Grunnleggende UI og navigasjon (ca. 5%)
Lag startskjerm, innloggingsskjerm og hovedskjerm i React Native.
Implementer enkel navigasjon mellom disse.

Including Figma design work in the first 30% of the project is highly recommended. Here’s how you should approach it:
Figma Design Tasks for the First 30%
1. Wireframes for Core Screens
  1. Login/registration
  2. Main dashboard (showing location, alarm button)
  3. Alarm activation flow
  4. Group/contacts overview
2. User Flow Diagrams
  1. Map out how users move between screens (e.g., login → dashboard → alarm → confirmation).
3. Basic UI Components
  1. Buttons, input fields, navigation bar, map preview
4. Branding Elements
  1. Logo, color palette, typography
5. Prototype Interactions
  1. Simple clickable prototype for main flows (alarm activation, location sharing)

Detaljert oppgaveliste og milepæler (30% fase)
Milepæl 1: Prosjektoppsett og arkitektur
Opprett Git-repo og prosjektmapper (backend, frontend, design)
Sett opp Node.js/Express backend med grunnleggende API-struktur
Sett opp React Native frontend med navigasjon
Konfigurer database (MongoDB/Realm)
Milepæl 2: Brukerautentisering og sikkerhet
Design og implementer registrering og innlogging (backend + frontend)
Lag sikker lagring av passord (hashing)
Sett opp enkel ende-til-ende-kryptering for meldinger
Milepæl 3: Sanntidssporing og alarmaktivering
Backend: API for posisjonsoppdatering og alarmaktivering
Frontend: Skjerm for posisjon og alarmknapp
Implementer WebSocket for sanntidsoppdateringer
Milepæl 4: Grunnleggende UI og navigasjon
Lag startskjerm, innloggingsskjerm og hovedskjerm
Implementer navigasjon mellom skjermene
Figma-prosjektstruktur
01. Wireframes

Login/registrering
Dashboard/hovedskjerm
Alarmaktivering
Gruppe/contacts
02. User Flows

Diagrammer for brukerreiser (login → dashboard → alarm)
03. UI Components

Buttons, input fields, navigation bar, map preview
04. Branding

Logo, fargepalett, typografi
05. Prototype

Klikkbar prototype for hovedflyt
Designfase sjekkliste
 Wireframes for alle kjernefunksjoner
 Brukerflyt-diagrammer
 Design av UI-komponenter
 Definert fargepalett og typografi
 Logo og ikoner
 Klikkbar prototype for hovedflyt
 Deling og tilbakemelding fra teamet